Утверждена

Постановлением Главы Администрации

№\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_2015 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ в МР «Кизилюртовский район»

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы   
«Устойчивое развитие сельских территорий**

**МР «Кизилюртовский район» РД   
на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий МР «Кизилюртовский район» РД на 2015– 2017 годы и на период до 2020 года» |
| Основание для разработки | * распоряжения Правительства Российской Федерации от   30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2013г № 474 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановление Правительства РД от 13.12.2013 г№673 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация МР «Кизилюртовский район» РД |
| Разработчик Программы | - администрация МР «Кизилюртовский район» РД |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы:   * улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях МР «Кизилюртовский район»; * улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских   территориях МР «Кизилюртовский район» за счет реализации инфра-  структурных мероприятий в рамках Программы;  - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях МР «Кизилюртовский район»;   * активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях МР «Кизилюртовский район», в решении вопросов местного значения; * формирование в РД позитивного отношения к развитию сельских территорий МР «Кизилюртовский район».   Основными задачами Программы являются:   * удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях МР «Кизилюртовский район», в том числе молодых семей и молодых специалистов; * повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий МР «Кизилюртовский район»; * реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей МР «Кизилюртовский район» с помощью грантовой поддержки; * проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии МР «Кизилюртовский район». |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 11160 кв. м жилья для сельских граждан,  проживающих в МР «Кизилюртовский район», в том числе 4320 кв.м для молодых семей и молодых специалистов;  - сокращение числа сельских семей МР «Кизилюртовский район» , нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 80 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 171 %;  б) ввод в действие объектов социальной сферы:   * 9 общеобразовательных учреждений на 2370 ученических мест; * сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на сельских территориях МР «Кизилюртовский район» в аварийном состоянии, на 155 %; * 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 сельской врачебной амбулатории. * 6 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 2775 кв.м; * 2 учреждений культурно-досугового типа на 200 мест; * увеличение численности сельского населения МР «Кизилюртовский район», обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 200 человек (или сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях МР «Кизилюртовский район» в аварийном состоянии, на 20 %).   в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:   * 30 км распределительных газовых сетей; * увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 94% до 100 %; * 144 км локальных водопроводов; * увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 88% до 100 %;   г) 1 реализованного проекта местных инициатив сельских граждан, проживающих в МР «Кизилюртовский район», получивших грантовую поддержку;  д) 24 проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии МР «Кизилюртовский район»;  е) 430 рабочих мест, созданных на сельских территориях МР «Кизилюртовский район» в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 годы, поэтапная реализация не предусмотрена |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1810,2 млн. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 1475,6 млн.рублей;  - средства бюджета области республики – 132,8млн. рублей;  - средства бюджета МР «Кизилюртовский район» – 85,6млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 116,2 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 150 сельских семей, в том числе 60 молодых семей и молодых специалистов;  б) Удовлетворение потребностей организаций АПК МР «Кизилюртовского района» в молодых специалистах на 100 % и социальной сферы - на 100 %;) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 411,8 млн. рублей, в том числе за счет:   * прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 120 млн. рублей; * реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 175,6 млн. рублей; * привлечения внебюджетных средств – 116,2 млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

* 1. ***Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий МР «Кизилюртовский район»***

На сельской территории МР «Кизилюртовский район» располагается 13 сельских поселений (16 населенных пунктов).

Общая площадь сельской территории МР «Кизилюртовский район» составляет 5240,1 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 34272 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях МР «Кизилюртовский район» приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

**Кизилюртовского района по состоянию на 01.01.2015г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 5240,1 |
| 1.1 | - леса | кв.км | 435,4 |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 36,1 |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 3626 |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 34272 |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 10210 |
| % | 29,8 |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 18 |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 17335 |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 188 |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 1211 |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 201 |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 1412 |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 603 |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 1500 |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 21894 |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 2312 |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 900 |

***1.2. Сельское население МР «Кизилюртовский район»***

Численность сельского населения МР «Кизилюртовский район» по состоянию на 01.01.2015 года составила 67182 человек, в том числе трудоспособного населения 33612 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

* сельскохозяйственное производство - 2066 человек (6,1 %);
* организации бюджетной сферы –2250 человек (6,7 %);
* организации несельскохозяйственной сферы – 3324человек (9,9 %);
* личное подсобное хозяйство - 14527человек (43,3,0 %);
* работает за пределами сельской территории района – 1750 человек (5,2 %);
* не обеспечено работой – 9695 человек (28,8 %).

Дефицит кадров в сфере АПК МР «Кизилюртовский район» составляет 9 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы – 83 человека.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2014 году составил 4276 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### МР «Кизилюртовский район» по состоянию на 01.01.2015 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Муниципального района** | **Численность сельского населения района (чел.)** | | | | | | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения района (чел.)** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | | | | | **Наличие трудоспособного сельского населения - всего** | **Занято на территории Кизилюртовского Муниципального района** | | | | | | **Работает за пределами территории Муниииципального района** | **Не обеспечено работой** | **Уровень безработицы (%)** | **Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)** |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **18-35 лет** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** | **Всего** | **В том числе** | | | | **Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%)** |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях**  **бюджетной сферы** | **В прочих организациях** | **В личном подсобном хозяйстве** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | СП МО «Село Акнада» | 4210 | 673 | 631 | 1166 | 1305 | 435 | 2484 | 1452 | 14 | 87 | 20 | 1331 | 58 | 114 | 918 | 37 | 5,0 |
| 2 | СП МО «Село Гельбах» | 1501 | 141 | 264 | 489 | 405 | 202 | 792 | 338 | 15 | 64 | 30 | 229 | 42,6 | 20 | 434 | 54,7 | 5,0 |
| 3 | СП МО «Сельсовет Зубутли-Миатлинский» | 5515 | 854 | 976 | 1246 | 1511 | 928 | 2156 | 2134 | 20 | 450 | 44 | 1620 | 99 | 22 |  |  | 5,0 |
| 4 | С.Гадари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СПМО «Село Кироваул» | 2800 | 350 | 560 | 809 | 411 | 670 | 616 | 147 | 22 | 55 | 9 | 61 | 24 | 20 | 449 | 73 | 4,0 |
| 6 | СП МО «Село Комсомольское» | 7911 | 901 | 1321 | 3140 | 2120 | 429 | 4224 | 3125 | 1740 | 237 | 143 | 1005 | 74 | 130 | 969 | 23 | 4,8 |
| 7 | СП МО «Село Кульзеб» | 2101 | 189 | 252 | 689 | 785 | 186 | 1105 | 856 | 15 | 118 | 16 | 707 | 77 | 20 | 229 | 21 | 4,0 |
| 8 | СП МО «Село Миатли» | 4480 | 506 | 1127 | 800 | 1130 | 917 | 1930 | 710 |  | 90 | 400 | 220 | 36 | 300 | 920 | 47 | 4,5 |
| 9 | СП МО «Сельсовет Нечаевский» | 5845 | 935 | 876 | 1543 | 1858 | 633 | 3624 | 2428 | 11 | 57 | 854 | 1506 | 67 | 120 | 1076 | 29,7 | 4,8 |
| 10 | С.Мацеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СП МО «Село Нижний Чирюрт» | 1601 | 208 | 182 | 528 | 624 | 59 | 1152 | 460 | 3 | 60 | 15 | 382 | 40 | 90 | 602 | 52 | 3,5 |
| 12. | СП МО «Новый Чиркей» | 6355 | 985 | 1105 | 167 | 2052 | 536 | 2993 | 1616 | 77 | 356 | 160 | 1023 | 54 | 100 | 1277 | 42 | 5,5 |
| 13 | СП МО «Сельсовет Стальский» | 8302 | 2656 | 1046 | 1436 | 1843 | 1521 | 3320 | 1444 | 49 | 224 | 311 | 860 | 43 | 63 | 1813 | 54,6 | 2,0 |
| 14 | С.Шушановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СП МО «Село Султанянгиюрт» | 9210 | 1289 | 1473 | 2615 | 2947 | 886 | 3997 | 2238 | 36 | 258 | 1280 | 664 | 56 | 751 | 1008 | 25 | 3,5 |
| 16 | СП МО «Село Чонтаул» | 7351 | 933 | 1007 | 2492 | 2426 | 493 | 5219 | 5219 | 64 | 194 | 42 | 4919 | 100 |  |  |  | 4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Кизилюртовскому району** | 67182 | 10620 | 10820 | 18630 | 19417 | 7695 | 33612 | 22167 | 2066 | 2250 | 3324 | 14527 | 66 | 1750 | 9695 | 28 | 4,276 |

**1.3. *Развитие агропромышленного комплекса МР «Кизилюртовский район»***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории МР «Кизилюртовский район» является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории МР «Кизилюртовский район» осуществляют производственную деятельность 17 сельскохозяйственных организаций, 201 крестьянских (фермерских) хозяйств и 21894 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса МР «Кизилюртовский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных  **мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | | | | **Планируемые на период 2015-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** | | | |
| **Организацион-но-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства** | |
| **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)**  **(млн. руб.)** | **В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы** | |
|
| **физ. ед.** | **млн. руб** |
| **Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)** | **Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы**  **(млн. руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **С.Акнада** | **КФХ Гасандибиров М.Г** | **Животноводство** |  |  | **Приобретение молодняка КРС для последующего откорма и реализации** | **1,049** | Грант «Поддержка начинающих фермеров» | **1,049** |
| **2** | **С.Нечаевка** | **КФХ Меджидов Х.Г.** | **Животноводство** |  |  | **Приобретение молодняка КРС для последующего откорма и реализации** | **1,122** | Грант «Поддержка начинающих фермеров» | **1,122** |
| **3** | **С.Нечаевка** | **КФХ Исаева Х.М** | **Животноводство** |  |  | **Приобретение молодняка КРС для последующего откорма и реализации** | **1,122** | Грант «Поддержка начинающих фермеров» | **1,122** |
| **4** | **С.Стальское** | КФХ Гаджимагомедов Г.М. | **Животноводство** |  |  | **Приобретение молодняка КРС для последующего откорма и реализации** | **1,122** | Грант «Поддержка начинающих фермеров» | **1,122** |
| **5.** | С.Зубутли-Миатли | **КФХ «Иман»**  **Хайбулаев Р.К.** | **Животноводство** |  |  | **Строительство животноводческой фермы** | **4,369** | Грант « Семейные животноводческие фермы» | **4,369** |
| **6.** | **С.Нечаевка** | **КФХ Махмудова** | **Растениеводство** |  |  | **Строительство тепличного комплекса «Тэфия» по производству 21 тыс.тонн овощей в год** | **65,000** | «Развитие овощеводства защищенного грунта» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территории МР «Кизилюртовский район»***

***.***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории МР «Кизилюртовский район» на 01.01.2014 года составляет 1260,03тыс. кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома - 8,34 тыс. кв.м. (0,7 %);
* индивидуальные жилые дома - 1073,71 тыс. кв.м. (99,3 %).

Обеспеченность жильем в 2014 году составила 16,2 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 194 сельских семей, в том числе 35 сельских молодых семей и молодых специалистов.

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 3 % (32805 кв.м).

Таблица 4

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Муниципального района на 01. 01. 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | | | | | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами (домов/человек)** | | | |
| **Кол-во домов**  **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. площадь (кв.м)** | | | **Кол-во**  **жителей (чел.)** | **Уровень**  **Обеспеченности**  **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный**  **водопровод** | | **Сетевой газ** | |
|
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | | **домов (квартир)** | **человек** | **Домов (квартир)** | **человек** |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Многоквартирный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МО СП «Село Кироваул» (Дом №1) | 1 | 6 | 250 | 250 | 100 | 120 | 2 | 1/6 | 120 | 1/6 | 120 |
|  | (Дом №2) | 1 | 6 | 250 | 250 | 100 | 130 | 1,9 | 1/6 | 130 | 1/6 | 130 |
| 1.2 | МО СП «Село Кульзеб» | 4 | 37 | 999 | 500 | 50 | 111 | 9 | 4/37 | 111 | 4/37 | 111 |
| 1.3 | МО СП «Село Комсомольское» | 2 | 24 | 1267 | 1267 | 100 | 146 | 8,6 | 2/24 | 146 | 2/24 | 146 |
| 1.4 | МО СП «Село Султанянгиюрт» | 23 | 100 | 4300 |  |  | 418 | 10,3 | 23/100 | 418 | 23/100 | 418 |
| 1.5 | МО СП « Миатли» | 2 | 30 | 1273 | 1273 | 100 | 90 | 14,1 | 2/30 | 90 | 2/30 | 90 |
|  | Итого | 33 | 203 | 8339 | 3540 | 42 | 1015 | 8,2 | 33/203 | 1015 | 33/203 | 1015 |
| **2** | **Индивидуальный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МО СП «Село Кироваул» | 650 | - | 65000 | 1500 | 2,3 | 2550 | 25,4 | 420 | 2550 | 420 | 2550 |
| 2.2 | МО СП «Село Гельбах» | 240 | - | 35000 | 3500 | 10 | 1501 | 23,3 | 240 | 1300 | 230 | 1200 |
| 2.3 | МО СП «Село Акнада» | 967 | - | 52311 |  |  | 4210 | 12,4 | 500 | 3000 | 800 | 4200 |
| 2.4 | МО СП «Село Стальское» | 2660 |  | 176130 |  |  | 8302 | 21,2 | 830 | 4530 | 2660 | 8302 |
| 2.5 | МО СП «Село Чонтаул» | 1660 | - | 117200 | 660 | 0,5 | 7351 | 15,9 | 1411 | 6970 | 1328 | 6560 |
| 2.6 | МО СП «Село Кульзеб» | 455 | - | 31136 |  |  | 1990 | 15,6 | 455 | 1990 | 455 | 1990 |
| 2.7 | МО СП «Село Комсомольское» | 1674 |  | 167400 |  |  | 7765 | 21,5 | 1590 | 6940 | 1590 | 6940 |
| 2.8 | МО СП «Село Султанянгиюрт» | 1940 | - | 117000 |  |  | 8792 | 13,3 | 1950 | 8792 | 1950 | 8792 |
| 2.9 | МО СП «Село Нижний Чирюрт» | 350 |  | 24500 | 1750 | 7 | 1601 | 15,3 | 200 | 1000 | 200 | 1000 |
| 2.10 | МО СП «Село НовыйЧиркей» | 1562 |  | 140580 |  |  | 6355 | 22,1 | 1562 | 5719 | 1562 | 5719 |
| 2.11 | МО СП « Село Нечаевка» | 1134 | - | 90720 |  |  | 5845 | 15,5 | 1074 | 5260 | 1074 | 5260 |
| 2.12 | МО СП «Сельсовет Зубутли-Миатлинский» | 1300 |  | 78000 | 23400 | 30 | 5515 | 14,1 | 1300 | 5400 | 1300 | 5400 |
| 2.14 | МО СП «Село Миатли» | 940 |  | 99365 |  |  | 4390 | 22,6 | 940 | 4390 | 940 | 4390 |
|  | **Итого по Кизилюртовскому району** | **15817** |  | **1073712** | **32805** | **3,0** | **66167** | **16,2** | **12472** | **57841** | **14509** | **62303** |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район» по состоянию на 01.01.2015 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общеобразовательные школы** | | | | **Детские дошкольные учреждения** | | | | **ФАПы и офисы врача общей практики** | | | **Культурно-досуговые учреждения** | | | | **Плоскостные спортивные сооружения** | | | |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | СП МО «Село Акнада» | 1 | 620 | Уд. | 90 | 1 | 41 | Уд. | 45 | 2 |  | Уд.1  Ав..1 | 1 |  |  |  | 1 | 5400 | Вет.  . | - |
| 2 | СП МО «Село Гельбах» | 2 | 629 | Уд. |  | - | - | - |  | 1 |  | Уд. | 2 | 200 | Уд. |  | 2 | 5562 | Уд. |  |
| 3 | СП МО «Сельсовет Зубутли-Миатлинский» | 2 | 1022 | Уд. |  |  |  |  |  | 2 |  | Уд. | 2 | 80 | Уд. |  | 2 | 5562 | Уд. |  |
| 4 | С.Гадари | 1 | 80 | Ав. |  | - | - | - |  | 1 |  | Уд. | 1 |  |  |  | 1 | 162 | Уд. |  |
| 5 | СПМО «Село Кироваул» | 1 | 170 | Уд. |  | 1 | 45 | Уд. | 45 | 1 | 100 | Вет. | 1 | - | - | - | 4 | 11492 | Уд. |  |
| 6 | СП МО «Село Комсомольское» | 3 | 1113 | Уд. |  | 1 | 100 | Уд. | 75 | 2 |  | Уд. | 2 | 200 | Уд. |  | 3 | 12187 | Уд. |  |
| 7 | СП МО «Село Кульзеб» | 1 | 300 | Уд. | 100 |  |  |  |  | 1 |  | Уд. | 2 | 100 | 1разв-но |  | 4 | 9150 | Уд. |  |
| 8 | СП МО «Село Миатли» | 1 | 153 | Ав.. |  | 1 | 126 | уд | 45 | 2 |  | Уд. | 2 | 50 |  |  | 4 | 5124 | Уд. |  |
| 9 | СП МО «Сельсовет Нечаевский» | 2 | 1056 | Уд.1  Ав.1 |  | 1 | 124 | Уд. | 70 | 2 |  | Уд. | 2 |  | 1сгорело |  | 5 | 12312 | Уд. |  |
| 10 | С.Мацеевка | 1 | 118 | Уд. |  |  |  |  |  | 1 |  | Уд. |  |  |  |  | 1 | 162 | Уд. |  |
| 11 | СП МО «Село Нижний Чирюрт» | 1 | 200 | Ав.. |  |  |  |  |  | 1 |  | Уд. | 2 | 100 | Уд. | Уд. | 2 | 6462 | Уд. |  |
| 12. | СП МО «Новый Чиркей» | 2 | 1079 | Уд. | 100 | 2 | 140 | Уд. | 85 | 1 | 75 | Уд. | 1 |  |  |  | 5 | 13212 | Уд. |  |
| 13 | СП МО «Сельсовет Стальский» | 3 | 811 | Уд.2  Ав.1 |  |  |  |  |  | 2 |  | Уд. | 1 |  |  |  | 5 | 13932 | Уд. |  |
| 14 | С.Шушановка | 1 | 389 | Ав. |  |  |  |  |  | 1 |  | Уд. | 1 |  |  |  | 1 | 162 | Уд. |  |
| 15 | СП МО «Село Султанянгиюрт» | 2 | 2088 | Уд. |  | 1 | 98 | Уд. | 75 | 2 |  | Уд. | 2 | 80 | Уд. |  | 2 | 6462 | Уд. |  |
| 16 | СП МО «Село Чонтаул» | 2 | 1284 | Уд. |  | 1 | 55 | Уд. | 55 | 2 |  | уд | 1 |  | сгорело |  | 3 | 6624 | Уд. |  |
| 17 | Центральная библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Кизилюртовскому району** | 26 | 11112 |  | 113 | 10 | 729 |  | 121,5 | 25 |  | Уд. | 24 | 810 | . |  | 45 | 113967 |  |  |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 95%, водопроводом – 88%, сетевым газоснабжением – 94%.

По состоянию на 01.01.2014 г. в сельских поселениях МР «Кизилюртовского района» функционируют:

- 26 общеобразовательные школы на 11112 ученических мест;

* 10 детских садов на 729 мест;
* 3 участковые больницы, 10 фельдшерско-акушерских пункта и 12 амбулаторно-поликлинических пунктов;
* 24 учреждения культурно- досугового типа на 810 мест;
* 45 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 113967 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения МР «Кизилюртовского района» объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в МР «Кизилюртовский район»** **на 01.01. 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами** | | | | | |
| **отопление** | | **водопровод** | | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | **СП МО «Село Акнада»** |  |  |  |  |  |  |
|  | -СОШ | - | - | - | +. | + | - |
|  | -ДОУ «Ласточка» | - | - | - | + | + | - |
|  | - Сельская врачебная амбулатория | - | - | - | + | + | - |
| 2 | **СП МО «Село Гельбах**» |  |  |  |  |  |  |
|  | - СОШ | - | + | + | - | + | - |
|  | - КДЦ (клуб) | - | + | + | - | + | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **СП МО «Сельсовет Зубутли-Миатлинский»** |  |  |  |  |  |  |
|  | -СОШ | - | + | + | - | + | - |
|  | - Новозубутлинская СОШ | - | + | + | - | + | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Зубутли-Миатлинская участковая больница | - | + | + | - | + | - |
|  | -Сельская врачебная амбулатория | - | + | + | - | + | - |
|  | -ФП Ново-зубутли | - | + | + | - | + | - |
|  | -Дом культуры | - | + | + | - | + | - |
| **4** | **С.Гадари** |  |  |  |  |  |  |
|  | -СОШ | - | + | + | - | + | - |
|  | -ФАП | - | + | + | - | + | - |
| **5** | **СП МО «Село Кироваул»** |  |  |  |  |  |  |
|  | - СОШ | - | + | + | - | + | - |
|  | - ДОУ «Радуга» |  | + | + | - | + | - |
|  | - КДЦ (сельский клуб) | - | - | - | - | - | - |
| **6** | **СП МО «Село Комсомольское»** |  |  |  |  |  |  |
|  | - СОШ | - | + | + | - | + | - |
|  | - Сельская врачебная амбулатория | - | + | + | - | + | - |
|  | -ФП | - | + | + | - | + | - |
|  | -ДОУ «Соколенок» | - | + | + | - | + | - |
| **7** | **СП МО «Село Кульзеб»** |  |  |  |  |  |  |
|  | -СОШ | - | + | + | - | + | - |
|  | -Сельская врачебная амбулатория | - | + | + | - | + | - |
|  | -здание сельской администрации | - | + | + | - | + | - |
| 8 | СП МО «Село Миатли» |  |  |  |  |  |  |
|  | -СОШ | - | + | + | - | + | - |
|  | -ДОУ «Тюльпан» | - | + | + | - | + | - |
| **9** | **СП МО «Сельсовет Нечаевский»** |  |  |  |  |  |  |
|  | -СОШ №1и №2 | - | + | + | - | + | - |
|  | - 2 Сельские врачебные амбулатории | - | + | + | - | + | - |
|  | -ФП (с.Мацеевка) | - | + | + | - | + | - |
|  | -ДОУ «Звездочка» | - | + | + | - | + | - |
| 10 | С.Мацеевка |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **СП МО «Село Нижний Чирюрт»** |  |  |  |  |  |  |
|  | -СОШ | **-** | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** |
|  | - ФАП | **-** | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** |
|  | Дом Культуры (административное здание) | **-** | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** |
| **12.** | **СП МО «Новый Чиркей»** |  |  |  |  |  |  |
|  | -Участковая больница | **-** | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** |
|  | -СОШ №1 | **-** | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** |
|  | -СОШ №2 | **-** | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** |
|  | -ДОУ «Теремок» | **-** | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** |
|  | -ДОУ «Ветерок» | **-** | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** |
| **13** | **СП МО «Сельсовет Стальский»** |  |  |  |  |  |  |
|  | -СОШ | **-** | **+** | **+** | **-** | **+** | **-** |
|  | -ФАП  -Сельская врачебная амбулатория | **-**  **-** | **+**  **+** | **+**  **+** | **-**  **-** | **+**  **+** | **-**  **-** |
| 14 | С.Шушановка |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **СП МО «Село Султанянгиюрт»** |  |  |  |  |  |  |
|  | -СОШ | **-** | **+** | **+** | **+** | **+** | **\_** |
|  | -ДОУ «Дюймовочка» | **-** | **+** | **+** | **+** | **+** | **-** |
|  | -Сельская врачебная амбулатория | **-** | **+** | **+** | **+** | **+** | **-** |
|  | - ФП (Ханар) | **-** | **+** | **+** | **+** | **+** | **-** |
|  | -Дом Культуры. | **-** | **+** | **+** | **+** | **+** | **-** |
| **16** | **СП МО «Село Чонтаул»** |  |  |  |  |  |  |
|  | -СОШ №1- №2 | **-** | **+** | **-** | **+** | **+** | **-** |
|  | -ДОУ «Малыш» | **-** | **+** | **-** | **+** | **+** | **-** |
|  | -Чонтаульская участковая больница | **-** | **+** | **-** | **+** | **+** | **-** |
|  | -ФАП | **-** | **+** | **-** | **+** | **+** | **-** |
|  | **Итого по Кизилюртовскому району** | **-** | **+** | **-** | **+** | **+** | **-** |

***1.5. Газоснабжение***

На 01.01.2015 года в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район» к системе сетевого газоснабжения подключены 12 из 13 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2015 года сетевым газом обеспечено 94 % жилищного фонда сельских поселений МР «Кизилюртовский район».

В период 2015-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений МР «Кизилюртовского района»: с.Мацеевка, с.Гельбах (местечко «Кака»), с.Султанянгиюрт (новые планы)

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2015 года распределительная система водоснабжения сельских поселений МР «Кизилюртовский район» включает в себя 9 насосных станций, 41 артезианских скважин, 5,32 км напорных водоводов, 17 водопроводных башен, 311,69 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений МР «Кизилюртовский район» обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район» около 70 %.

На текущий момент более 50 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 88 % площади жилищного фонда в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район» подключены к водопроводным сетям.

В период 2015-2020 годов необходимо осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 77 км в сельских поселениях: с.Комсомольское, с.Султанянгиюрт, с.Миатли.

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2015 года централизованные системы теплоснабжения в МР «Кизилюртовский район» отсутствуют.

Центральной канализацией не обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях. Функционируют только шамбо.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на транспорте МУП «Благоустройство»,за исключением с.Султанянгиюрт и с.Зубутли-Митли имеющих собственные ЖКХ, и осуществляющие вывоз мусора самостоятельно.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район» по состоянию на 01.01.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Кизилюртовского района** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км)** | | | **Распределительные газопроводы (км)** | | | **Кол-во домов (квартир), подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | | **Кол-во объектов социальной сферы, подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | СП МО «Село Акнада» |  |  |  | 28,3 |  |  | 800 | 82 | 3 | 100 |
| 2 | СП МО «Село Гельбах» | 3 | 2005 | 20 | 6 | 1990 | 50 | 350 | 80 | - | - |
| 3 | СП МО «Сельсовет Зубутли-Миатлинский» |  |  |  | 44,4 |  |  | 1300 | 100 | 20 | 100 |
| 4 | С.Гадари | 1 | 2001 | 40 | 8,6 | 2001 | 20 | 285 | 100 | 2 | 100 |
| 5 | СП МО «Село Кироваул» | 18 | 1994 | 50 | 12 | 1994 | 50 | 500 | 90 | 20 | 90 |
| 6 | СП МО «Село Комсомольское» |  |  |  | 48 |  | 70 | 1674 | 90 | 5 | 100 |
| 7 | СП МО «Село Кульзеб» |  |  |  | 15,650 | 1990 |  | 455 | 100 | 3 | 100 |
| 8 | СП МО «Село Миатли» | 27 | 1995 | 10 | 25 | 1995 | 10 | 850 | 90 | 2 | 100 |
| 9 | СП МО «Сельсовет Нечаевский» | 19,376 | 1992 |  | 25,906 | 1992 |  | 1077 | 95 | 11 | 100 |
| 10 | С.Мацеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СП МО «Село Нижний Чирюрт» | 1 |  |  | 5 |  |  | 200 | 57 | 4 | 100 |
| 12 | СП МО «Новый Чиркей» |  |  |  |  |  |  | 1562 | 82,8 | 5 | 100 |
| 13 | СП МО «Сельсовет Стальский» | 21 | 1986 | 70 | 35 | 1986-2013 | 70 | 2660 | 90 | 11 | 100 |
| 14 | С.Шушановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СП МО «Село Султанянгиюрт» |  |  |  | 32 | 1984-1990 |  | 1830 | 94 | 6 | 100 |
| 16 | СП МО «Село Чонтаул» | 2,4 |  |  | 44,5 |  |  | 1328 | 80 | 6 | 100 |
|  | Итого по району | 92,776 |  |  | 330,356 |  |  | 14871 | 94 | 93 | 100 |

Таблица 8

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район»**  **на 01.01.2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Кизилюртовского района** | **Насосные станции (ед.)** | | | **Артезианские скважины (ед.)** | | | **Напорный водовод**  **(км)** | | | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км)** | | | **Уличные колонки**  **(ед.)** | | | **Получают воду от центрального водопровода** | |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 1 | СП МО «Село Акнада» | - | - | - | 5 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 28,2 | - | 90 | - | - | - | 3789 | 90 |
| 2 | СП МО «Село Гельбах» | 1 | 2008 | 30 | - | - | - | 2 | 2008 | 30 | - | - | - | 10 | 1970 | 70 | - | - | - | 1501 | 100 |
| 3 | СП МО «Сельсовет Зубутли-Миатлинский» | 1 | 1970 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,5 | 1970 | 100 |  |  |  | 4403 | 100 |
| 4 | С.Гадари | 2 | 1999 | 50 | 1 | 1975 | 60 | 3,35 | 2006 | 20 |  |  |  |  |  |  | 10 | 2006 | 20 | 1112 | 100 |
| 5 | СП МО «Село Кироваул» | - | - | - | 5 | 1989 | 90 | - | - | - | 2 | 1956 | 90 | 6 | - | - | - | - | - | 2800 | 100 |
| 6 | СП МО «Село Комсомольское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 1960-2000 | 60 |  |  |  | 7515 | 95 |
| 7 | СП МО «Село Кульзеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,650 | 2005 | 20 |  |  |  | 2101 | 100 |
| 8 | СП МО «Село Миатли» | 1 | 2008 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 27 | 1975 | 40 |  |  |  | 4480 | 100 |
| 9 | СП МО «Сельсовет Нечаевский» |  |  |  | 8 | 1967 | 70 |  |  |  | 8 | 1967 | 70 | 17,63 |  |  |  |  |  | 5260 | 90 |
| **10** | С.Мацеевка |  |  |  | 1 | 1967 | 70 |  |  |  | 1 | 1967 | 70 | 1,5 |  |  |  |  |  | 600 | 100 |
| **11** | СП МО «Село Нижний Чирюрт» |  |  |  | 1 | 1973 | 100 |  |  |  |  |  |  | 5,71 |  | 80 |  |  |  | 960 | 59 |
| **12** | СП МО «Новый Чиркей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1980 | 40 | 23,5 | 1971-  2014 | 75 |  |  |  | 3813 | 60 |
| **13** | СП МО «Сельсовет Стальский» | - | - | - | 5 | 1970 | 50 | - | - | - | - | - | - | 56 | 1986 | 70 | - | - | - | 4981 | 60 |
| **14** | С.Шушановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | СП МО «Село Султанянгиюрт» | 4 | 1981 |  | 7 | 1976 |  |  |  |  | 4 | 1994 |  | 38 | 1981 |  | 6 | 1981 |  | 8473 | 92 |
| **16** | СП МО «Село Чонтаул» | - | - | - | 8 | 1990-2001 | 78 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 7057 | 96 |
|  | Итого по району | 9 |  |  | 41 |  |  | 5,35 |  |  | 17 |  |  | 311,69 |  |  | 16 |  |  | 58845 | 88 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий МР «Кизилюртовский район» посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* формирование в Республике Дагестан позитивного отношения к развитию сельских территорий МР «Кизилюртовский район».

Основными задачами Программы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений МР «Кизилюртовский район»;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей МР «Кизилюртовский район» с помощью грантовой поддержки;
* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий МР «Кизилюртовский район».

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений МР «Кизилюртовский район»;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | **2014 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Программы** | | | | | | | **Отношение 2020 г. к 2014 г.** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | Демографические показатели в МР «Кизилюртовский район» | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 67182 |  | 67200 | 67250 | 67300 | 68310 | 69200 | 70541 | 105,0 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 33612 |  | 33650 | 33700 | 33750 | 34155 | 34600 | 35270 | 104,9 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 2,66 |  | 2,67 | 2,68 | 2,69 | 2,7 | 2,72 | 2,74 | 100,7 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 0,57 |  | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 69,8 |
| **2** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности в МР «Кизилюртовский район»** | | | | | | | | | | |
| ***2.1*** | ***Улучшение жилищных условий в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район»*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. |  | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м |  |  | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |  |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м |  |  | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| ***2.2*** | ***Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район»*** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 11112 |  | 11371 | 11691 | 11691 | 11891 | 13036 | 14306 | 128 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 7616 |  | 7856 | 8176 | 8176 | 8376 | 8756 | 10026 | 131 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 1525 |  | 1285 | 965 | 965 | 765 | 385 | - |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | 2370 |  | 1/200 | 1/320 | 1/- | 1/200 | 2/380 | 4/1270 |  |
| ***2.3*** | *Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район* | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 10 |  | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | Наличие сельских врачебных амбулаторий | ед. | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 108 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| 2.3.3 | Наличие участковых больниц | ед | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие сельских врачебных амбулаторий | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ***2.4*** | *Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район»* | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 45 |  | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 115 |
| кв.м | 113967 |  | 114342 | 115092 | 115467 | 115967 | 116467 | 116967 | 102 |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 5 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 4 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| кв.м | 1500 |  | 375 | 750 | 375 | 500 |  | 500 |  |
| ***2.5*** | *Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений МР «Кизилюртовский район»* | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно- досугового типа в сельских поселениях | ед. | 7 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| мест | 810 |  | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |  |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| мест | 810 |  | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно- досугового типа в сельских поселениях | ед. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| мест |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| ***2.6*** | *Газоснабжение сельских поселений МР «Кизилюртовский район»* | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км |  |  | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 94 |  | 95 | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 |  |
| ***2.7*** | *Водоснабжение в сельских поселениях Кизилюртовский район»* | | | | | | | | | | |
|  | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км |  |  | 51 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 88 |  | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |  |
| **3** | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. |  |  | 528 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий МР «Кизилюртовский район» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| **5** | **Создание рабочих мест в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район»** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. |  |  | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район», в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений МР «Кизилюртовский район» объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений МР « Кизилюртовский район».

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии МР «Кизилюртовский район».

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия МР «Кизилюртовский район» в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений МР «Кизилюртовский район» в период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **годы** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,**  **в том числе:** |  | **9** | **3** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** |
| 1.1 | СПК «Ново-Чиркейское» |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.2 | СПК им.У.Буйнакского |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 1.3 | СПК Р.П. Аскерханова |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.4 | СПК им.М.Алиева |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | СПК «Зубутлинский» |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Артель «Дарагунский» |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | СПК «Гельбахский» |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,**  **в том числе:** |  | **26** | **6** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| 2.1 | СОШ с.Н-Чирюрт |  | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 2.2 | СОШ с.Стальское№2 |  | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 2.3 | СОШ с.Стальское№3 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.4 | СОШ с.Кироваул |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 2.5 | СОШ с.Гадари |  | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 2.6 | СОШ с.Шушановка |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,**  **в том числе** |  | **51** | **15** | **10** | **7** | **6** | **7** | **6** |
| 3.1 | Районная поликлиника |  | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3.2 | Акнадинская врачебная амбулатория |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 3.3 | Кироваульская врачебная амбулатория |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 | Гельбахская врачебная амбулатория |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 | Комсомольская врачебная амбулатория |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.6 | Кульзебская врачебная амбулатория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Стальская врачебная амбулатория |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3.8 | Султанянгиюртовская врачебная амбулатория |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3.9 | Нечаеская врачебная амбулатория |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.10 | З-Миатлинская участковая больница |  | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3.11 | Ново- Чиркейская участковая больница |  | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.12 | Чонтаульская участковая больница |  | 5 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,**  **в том числе** |  | **2** | **1** | **1** |  |  |  |  |
| 4.1 | Библиотека с.Султанянгиюрт |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Дом культуры с.Стальское |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,**  **В том числе** |  | **4** |  | **1** | **2** | **1** |  |  |
| 5.1 | СП МО «Село Кульзеб» |  | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 5.2 | СП МО «Село Акнада» |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | **Итого** |  | **92** | **25** | **17** | **14** | **12** | **12** | **12** |

Таблица 11

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район», в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Показатели** | | **Един.**  **измер.** | | **Всего** | | **Годы** | | | | | | | | | | | |
| **2015** | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | **2020** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | |
| **1** | | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений МР «Кизилюртовского район» – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | | **домов** | | **90** | | **15** | | **15** | | **15** | | **15** | | **15** | | **15** | |
| **кв.м** | | **6480** | | **1080** | | **1080** | | **1080** | | **1080** | | **1080** | | **1080** | |
| **млн. руб.** | | **97,20** | | **16,200** | | **16,200** | | **16,200** | | **16,200** | | **16,200** | | **16,200** | |
| 1.1 | | МО СП с.Нечаевка | | домов | | 12 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| кв.м | | 864 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | |
| 1.2 | | МО СП с. Зубутли-Миатли | | домов | | 12 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| кв.м | | 864 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | |
| 1.3 | | МО СП с.Кироваул | | домов | | 12 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| кв .м | | 864 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | |
| 1.4 | | МО СП с.Новый Чиркей | | домов | | 12 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| кв.м. | | 864 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | |
| 1.5 | | МО СП с.Чонтаул | | домов | | 12 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| кв.м | | 864 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | |
| 1.6 | | МО СП с.Султанянгиюрт | | домов | | 12 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| кв.м. | | 864 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | |
| 1.7 | | МО СП с.Комсомольское | | домов | | 12 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Кв.м | | 864 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | | 144 | |
| 1.8 | | Одно из оставшихся МО СП. | | домов | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Кв.м | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2.** | | **Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях МР «Кизилюртовский район» для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | | **домов** | | 60 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | |
| **кв.м** | | 4320 | | 720 | | 720 | | 720 | | 720 | | 720 | | 720 | |
| **млн. руб.** | | **64,800** | | **10,800** | | **10,800** | | **10,800** | | **10,800** | | **10,800** | | **10,800** | |
| 2.1 | | МО СП с.Нечаевка | | домов | | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| кв.м | | 432 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | |
| 2.2 | | МО СП с. Зубутли-Миатли | | домов | | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
|  |  | | Кв.м | | 432 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | |
| 2.3 | МО СП с. Кироваул | | домов | | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| кв.м | | 432 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | |
| 2.4 | МО СП с.Новый Чиркей | | домов | | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| кв.м | | 432 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | |
| 2.5 | МО СП с. Чонтаул | | домов | | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| кв.м | | 432 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | |
| 2.6 | МО СП с. Султанянгиюрт | | домов | | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| кв.м | | 432 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | |
| 2.7 | МО СП с.Комсомольское | | домов | | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| кв.м | | 432 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | |

Таблица 12

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений МР «Кизилюртовский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **Годы** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **17** | **4** | **4** | **1** | **1** | **3** | **4** |
| **уч. мест** | **2870** | **400** | **540** |  | **200** | **460** | **1270** |
| **млн. руб.** | **1233,8** | **205,5** | **262,1** | **15,0** | **80,0** | **177,2** | **494,0** |
| 1.1 | Строительство СОШ в с.Миатли | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| уч. мест | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 79,0 | 79,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство Шушановкой школы | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| уч. мест | 320 |  | 320 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 114,0 |  | 114,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство СОШ в с. Новый Чиркей | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| уч. мест | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| млн. руб. | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |
| 1.4 | Строительство СОШ в с.Кироваул | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| уч. мест | 180 |  |  |  |  | 180 |  |
| млн. руб. | 71,0 |  |  |  |  | 71,0 |  |
| 1.5 | Строительство СОШ в с.Нижний Чирюрт | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| уч. мест | 320 |  |  |  |  |  | 320 |
| млн. руб. | 115,0 |  |  |  |  |  | 115,0 |
| 1.6 | Строительство СОШ №3 в с.Стальское | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| уч. мест | 200 |  |  |  |  | 200 |  |
| млн. руб. | 79,0 |  |  |  |  | 79,0 |  |
| 1.7 | Строительство СОШ в с. Гадари | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| уч. мест | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| млн. руб. | 79,0 |  |  |  |  |  | 79,0 |
| 1.8.. | Строительство столовой при СОШ с.Комсомольское | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| уч. мест | - |  |  | - |  |  |  |
| млн. руб. | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |
| 1.9 | Строительство спортивного зала в СОШ с.Гельбах | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Строительство школы в с.Гельбах | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| уч. мест | 250 |  |  |  |  |  | 250 |
| млн. руб. | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 1.11 | Строительство ДОУ с.Стальское | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| мест | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 54,5 | 54,5 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Строительство ДОУ с Новый Чиркей | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| мест | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 69,0 | 69,0 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Реконструкция корпуса школы под ДОУ с. Кульзеб | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| мест | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 13,6 |  | 13,6 |  |  |  |  |
| 1.14 | Строительство ДОУ в с.Гельбах | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| мест | 80 |  |  |  |  | 80 |  |
| млн. руб. | 27,2 |  |  |  |  | 27,2 |  |
| 1.15 | Строительство ДОУ с Комсомольское | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| мест | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 54,5 |  | 54,5 |  |  |  |  |
| 1.16 | Строительство ДОУ с.Нижний Чирюрт | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| уч. мест | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |
| 1.17 | Строительство СОШ с.Султанянгиюрт | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| уч. мест | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| млн. руб. | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| **2.** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **3** | **1** | **1** |  | **1** |  |  |
| **млн. руб.** | **33,0** | **8,0** | **10,0** |  | **15,0** |  |  |
| 2.1 | С.Акнада (Ангидинская сторона) (ФП) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | С.Старые Миатли (ФАП) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| млн. руб | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | С.Кироваул (сельская врачебная амбулатория) | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| млн. руб | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **2** |  |  |  | **1** | **1** |  |
| **пос. мест** | **200** |  |  |  | **100** | **100** |  |
| **млн. руб.** | **64,0** |  |  |  | **32,0** | **32,0** |  |
| 3.1 | Строительство Дома культуры в с. Комсомольское | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| пос. мест | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| млн. руб. | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  |  |
| 3.2 | Строительство Дома культуры в с.Нечаевка | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| пос. мест | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| млн. руб. | 32,0 |  |  |  |  | 32,0 |  |
| **4** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **6** | **2** | **1** | **1** | **1** |  | **1** |
| **кв.м** | **2775** | **750** | **375** | **375** | **375** |  | **900** |
| **млн. руб.** | **135,0** | **6,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |  | **120** |
| 4.1 | Строительство мини футбольной площадки в с.Зубутли-Миатли | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 375 | 375 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство мини футбольной площадки с.Акнада | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| кв.м | 375 |  | 375 |  |  |  |  |
| млн. руб. | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство мини футбольной площадки с.Стальское | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| кв.м | 375 |  |  | 375 |  |  |  |
| млн. руб. | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 4.4 | Строительство мини футбольной площадки с.Шушановка | единиц | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| кв.м | 375 |  |  |  | 375 |  |  |
| млн. руб. | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |
| 4.5 | Строительство мини футбольной площадки с.Нижний Чирюрт | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| кв.м | 375 | 375 |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Строительства спортивного комплекса в с.Султанянгиюрт | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| кв.м | 900 |  |  |  |  |  | 900 |
| млн. руб. | 120, |  |  |  |  |  | 120, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений МР «Кизилюртовский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **Годы** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство распределительных газопроводов - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **км** | **30** | **2** | **8** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| **млн. руб.** | **31,6** | **3,6** | **8,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| 1.1 | МО СП « Селение Нечаевка» - с.Мацеевка | км | *2* | *2* |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | *3,6* | *3,6* |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МО СП «Село Султанянгиюрт» | км | *28* |  | *8* | *5* | *5* | *5* | *5* |
| млн. руб. | *28,0* |  | *8,0* | *5,0* | *5,0* | *5,0* | *5,0* |
| **2** | **Строительство локальных сетей водоснабжения -всего** | **млн. руб.** | **144,0** | **118,0** | **5,0** | **6,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
|  | ***- строительство водозаборов (артезианских скважин)*** | ***ед.*** | *2* | *2* |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | *6,0* | *6,0* |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водоводов*** | ***км*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)*** | ***ед.*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство распределительного водопровода*** | ***км*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **В том числе в разрезе сельских поселений:** | **млн. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***- строительство артезианских скважин*** | ***ед.*** | *2* | *2* |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | *6,0* | *6,0* |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ***Строительство артезианской скважины с.Акнада*** | ***ед.*** | *1* | *1* |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | *3,0* | *3,0* |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ***Строительство артезианской скважины с.Чонтаул*** | ***ед.*** | *1* | *1* |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | *3,0* | *3,0* |  |  |  |  |  |
|  | ***строительство распределительного водопровода*** | ***Км.*** | *81* | *55* | *5* | *6* | *5* | *5* | 5 |
| ***млн.руб*** | *138,0* | *112,0* | *5,0* | *6,0* | *5,0* | *5,0* | 5,0 |
| *2.3* | ***Строительство водопровода в с. Комсомольское*** | ***км*** | *45,0* | *45,0* |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | *100,0* | *100,0* |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ***Строительство водопровода в с.Султанянгиюрт*** | ***км*** | *32* | *6* | *5* | *6* | *5* | *5* | 5 |
| ***млн.руб*** | *32,0* | *6,0* | *5,0* | *6,0* | *5,0* | *5,0* | 5,0 |
| 2.5 | ***Завершение строительства водопровода с.Миатли*** | ***км*** | *4,0* | *4,0* |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** | *6,0* | *6,0* |  |  |  |  |  |
|  | ***строительство водонапорных башен*** | ***км*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***млн.руб*** |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

**Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских**

**поселений МР «Кизилюртовский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Строительство футбольной площадки в с.Нижний Чирюрт | Млн.руб. | 2,800 |  | 2,800 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  | *2,800* |  | *2,800* |  |  |  |  |  |

Таблица 16

**Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений МР «Кизилюртовский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проектов** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня | млн. руб. | 0,360 |  | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,070 | 0,070 |
| 2 | Районный конкурс «Лучший обрезчик сада-2015г» | млн. руб. | 0,180 |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 3 | Районный конкурс «День первой борозды» | млн. руб. | 0,180 |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 4 | Районный конкурс «Лучшее КФХ» | млн. руб. | 0,340 |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,070 |
|  | **Итого** | **млн. руб.** | 1,060 |  | 0,160 | 0,160 | 0,170 | 0,180 | 0,190 | 0,200 |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета республики, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 1810,2 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1475,6млн. рублей;

за счет средств бюджета РД – 132,8млн. рублей;

за счет средств бюджета МР «Кизилюртовский район» 85,6 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 116,2 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств, приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

**в 2015-2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **Программы** | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (млн.руб)** | | | | | | |
| **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **97,200** | **16,200** | **16,200** | **16,200** | **16,200** | **16,200** | **16,200** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***19,440*** | ***3,240*** | ***3,240*** | ***3,240*** | ***3,240*** | ***3,240*** | ***3,240*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***9,720*** | ***1,620*** | ***1,620*** | ***1,620*** | ***1,620*** | ***1,620*** | ***1,620*** |
| ***- внебюджетные источники*** | ***68,040*** | ***11,340*** | ***11,340*** | ***11,340*** | ***11,340*** | ***11,340*** | ***11,340*** |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **64,800** | **10,800** | **10,800** | **10,800** | **10,800** | **10,800** | **10,800** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***12,960*** | ***2,160*** | ***2,160*** | ***2,160*** | ***2,160*** | ***2,160*** | ***2,160*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***6,480*** | ***1,080*** | ***1,080*** | ***1,080*** | ***1,080*** | ***1,080*** | ***1,080*** |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | *45,360* | *7,560* | *7,560* | *7,560* | *7,560* | *7,560* | *7,560* |
| **3** | **Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1233,8** | **205,5** | **262,1** | **15,0** | **80,0** | **177,2** | **494,0** |
| ***- федеральный бюджет*** | *1126,2* | *205,5* | *248,5* | *-* | *80,0* | *177,2* | *415,0* |
| ***- региональный бюджет*** | *79,0* | *-* | *-* | *-* |  |  | *79,0* |
| ***- районный бюджет*** | *28,6* |  | *13,6* | *15,0* |  |  |  |
| **4** | **Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | 33,0 | 8,0 | 10,0 |  | 15,0 |  |  |
| ***- федеральный бюджет*** | *33,0* | *8,0* | *10,0* |  | *15,0* |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Строительство учреждений культурно-досугового типах– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **64,0** |  |  |  | **32,0** | **32,0** |  |
| ***- федеральный бюджет*** | *64,0* |  |  |  | *32,0* | *32,0* |  |
| 6 | **Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **135,0** | **6,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |  | **120,0** |
| ***- федеральный бюджет*** | *120,0* |  |  |  |  |  | *120,0* |
| ***- региональный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** | *15,0* | *6,0* | *3,0* | *3,0* | *3,0* |  |  |
| **7** | **Строительство распределительных сетей газопровода - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **34,6** | **4,1** | **8,5** | **5,5** | **5,5** | **5,5** | **5,5** |
| ***- федеральный бюджет*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | *31,6* | *3,6* | *8,0* | *5,0* | *5,0* | *5,0* | *5,0* |
| ***- районный бюджет*** | *3,0* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* |
| 8 | **Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **144,0** | **118,0** | **5,0** | **6,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| ***- федеральный бюджет*** | *100,0* | *100,0* |  |  |  |  |  |
| ***- региональный бюджет*** | *6,0* | *6,0* |  |  |  |  |  |
| ***- районный бюджет*** | *38,0* | *12,0* | *5,0* | *6,0* | *5,0* | *5,0* | *5,0* |
| 9 | **Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **2,8** | **2,8** |  |  |  |  |  |
| ***- внебюджетные источники*** | *2,8* | *2,8* |  |  |  |  |  |
| 10 | **Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района,**  **в том числе по проектам:** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1,060** | **0,160** | **0,160** | **0,170** | **0,180** | **0,190** | **0,200** |
| ***- районный бюджет*** | *1,060* | *0,160* | *0,160* | *0,170* | *0,180* | *0,190* | *0,200* |
| ***- бюджет МО*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по всем мероприятиям Программы** | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **1810,260** | **371,560** | **315,760** | **56,670** | **167,680** | **246,890** | **651,700** |
| ***- федеральный бюджет*** | ***1475,600*** | ***318,900*** | ***263,900*** | ***5,400*** | ***132,400*** | ***214,600*** | ***540,400*** |
| ***- региональный бюджет*** | ***132,800*** | ***12,300*** | ***10,700*** | ***7,700*** | ***7,700*** | ***7,700*** | ***86,700*** |
| ***- районный бюджет*** | ***85,660*** | ***18,660*** | ***22,260*** | ***24,670*** | ***8,680*** | ***5,690*** | ***5,700*** |
| ***- внебюджетные источники*** | ***116,200*** | ***21,700*** | ***18,900*** | ***18,900*** | ***18,900*** | ***18,900*** | ***18,900*** |

1. **Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Кизилюртовского района.

Администрация Кизилюртовского района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.